Allgemein

Typ der Arbeit*

Diplomarbeit

Schulart*

Technische, gewerbliche und kunstgewerbliche Schulen

Thema (max. 200 Zeichen)*

MISS – Multi Item Sorting System

Verantwortliche/r Schüler/in*

Samuel Fronthaler Maximilian Glatz

Verordneter, spätester Abgabetermin*

02.04.2027

Sperrvermerk

Klasse

4AHEL

Abteilung

EL

Individuelle Themenstellung des verantwortlichen Schülers / der verantwortlichen Schülerin

Samuel Fronthaler: Entwicklung und Konstruktion des mechanischen Aufbaus des Multi Item Sorting Systems (MISS). Dies umfasst die CAD-Modellierung aller benötigten Komponenten, die Fertigung mittels 3D-Druck, die Auswahl und Integration geeigneter Servoantriebe sowie deren Ansteuerung. Zusätzlich erfolgt die Integration der Hardwarekomponenten (Kamera, Touch-Display und Elektronik) zu einem funktionsfähigen Gesamtsystem sowie die Optimierung hinsichtlich Stabilität, Wartungsfreundlichkeit und kosteneffizienter Herstellung.

Geschätzter Arbeitsaufwand (in Stunden) des verantwortlichen Schülers / der verantwortlichen Schülerin *

100-120

Beteiligte SchülerInnen

Individuelle Themenstellung des verantwortlichen Schülers / der verantwortlichen Schülerin

Maximilian Glatz Entwicklung der Software für das Multi Item Sorting System (MISS). Dies umfasst die Erstellung und Aufbereitung eines geeigneten Datensatzes inklusive Datenlabeling, das Training und die Optimierung eines KI-Modells zur automatischen Objekterkennung sowie die Implementierung der Software auf dem Raspberry Pi. Zusätzlich erfolgt die Entwicklung einer benutzerfreundlichen Oberfläche mit Feedback-Funktion sowie die Anbindung der Software an die Hardware, um eine zuverlässige Steuerung und automatische Müllklassifizierung zu gewährleisten.

Geschätzter Arbeitsaufwand (in Stunden) des verantwortlichen Schülers / der verantwortlichen Schülerin *

100-120

| Betreuer:innen |  |
| --- | --- |
| Name | Rolle |
| Patrick Korber | Hauptverantwortliche/r Betreuer:in |
| Florian Stichlberger | Betreuer:in |

Zusätzliche Information

Schuljahr der abschließenden Prüfung

2026/27

Ausgangslage (max. 400 Zeichen)*

Fehlwürfe bei der Mülltrennung erschweren das Recycling und verursachen zusätzlichen Aufwand. Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines kostengünstigen Prototyps, der mithilfe von Bildverarbeitung, künstlicher Intelligenz und automatisierter Sortiertechnik verschiedene Müllarten erkennt und selbstständig in die richtige Kategorie einsortiert

Untersuchungsanliegen der individuellen Themenstellungen (max. 2400 Zeichen)*

Samuel Fronthaler: Im Rahmen der individuellen Themenstellung wird untersucht, wie ein mechanisches Sortiersystem entwickelt werden kann, das sowohl kostengünstig als auch ressourcenschonend hergestellt werden kann. Dabei werden verschiedene Konstruktionsvarianten hinsichtlich Stabilität, Materialeinsatz, Herstellbarkeit mittels 3D-Druck und Montageaufwand verglichen. Weiters wird die Auswahl geeigneter Servoantriebe und deren präzise Ansteuerung analysiert, um eine zuverlässige und wiederholgenaue Sortierung zu gewährleisten. Abschließend wird untersucht, wie sich Kamera, Touch-Display und Elektronik optimal in das Gehäuse integrieren lassen, sodass ein wartungsfreundliches und praxisnahes Gesamtsystem entsteht. Maximilian Glatz: Im Rahmen der individuellen Themenstellung wird untersucht, wie durch den Einsatz künstlicher Intelligenz eine möglichst zuverlässige Erkennung und Klassifizierung unterschiedlicher Müllarten erreicht werden kann. Dazu werden geeignete Datensätze erstellt und gelabelt sowie verschiedene Trainingsmethoden und Modellparameter verglichen. Zusätzlich wird die Software zur Kommunikation mit der Hardware entwickelt und eine Benutzeroberfläche erstellt, die den Nutzer über die Erkennung informiert und Feedback zur kontinuierlichen Verbesserung der Datengrundlage ermöglicht. Ziel ist eine robuste und praxistaugliche Softwarelösung für die automatische Mülltrennung.

Zielsetzung (max. 400 Zeichen)*

Ziel der Diplomarbeit ist die Durchführung der Entwicklungsarbeit im Bereich Software- und Hardwaretechnik laut Aufgabenstellung und geplantem Ergebnis. Theoretische und praktische Umsetzung der erworbenen Kenntnisse insbesondere in den Bereichen Softwareprogrammierung, Kommunikationssysteme und -netze sowie Projektmanagement und Projektorganisation. Jeder Projektmitarbeiter hat eine eigenständige individuelle Themenstellung und damit eigenständige Meilensteine. (Wortlaut so übernehmen)

Geplantes Ergebnis der individuellen Themenstellungen (max. 2400 Zeichen)*

Samuel Fronthaler:

Ergebnis der individuellen Themenstellung ist ein vollständig entwickelter und funktionsfähiger Hardware-Prototyp des Multi Item Sorting Systems. Dieser umfasst die konstruierten und mittels 3D-Druck gefertigten Bauteile, ein stabiles Gehäuse, die Integration der Kamera, des Touch-Displays sowie sämtlicher elektronischer Komponenten. Die Servoantriebe sollen zuverlässig angesteuert werden und den mechanischen Sortierprozess präzise ausführen. Der Prototyp soll montagefreundlich, wartbar und für einen praktischen Demonstrationsbetrieb geeignet sein.

Maximilian Glatz:

Ergebnis der individuellen Themenstellung ist eine vollständig entwickelte Softwarelösung zur automatischen Müllerkennung. Diese umfasst einen gelabelten Datensatz, ein trainiertes KI-Modell mit hoher Erkennungsgenauigkeit, die Anbindung an den Raspberry Pi sowie eine benutzerfreundliche Oberfläche. Zusätzlich wird eine Möglichkeit geschaffen, neue Daten und Benutzerfeedback zu erfassen, um das KI-Modell zukünftig weiter verbessern zu können.

| Meilensteine |  |
| --- | --- |
| Meilenstein | Datum |
| Samuel Fronthaler MS1: Erstellung des Hardwarekonzepts sowie CAD-Entwurf der mechanischen Komponenten MS2: Fertigung der Bauteile mittels 3D-Druck und Aufbau des Prototyps MS3: Integration von Servoantrieben, Elektronik und Touch-Display MS4: Funktionsprüfung, Optimierung und vollständige Hardwareintegration MS5: Fertiger Hardware-Prototyp inkl. Dokumentation und Übergabe | 18.10.2026 18.12.2026 18.01.2027 21.02.2027 18.03.2027 |
| Maximilian Glatz MS1: Datensammlung und Erstellung eines gelabelten Datensatzes MS2: Entwicklung und Training des KI-Modells MS3: Entwicklung der Raspberry-Pi-Software und Kommunikation mit der Hardware MS4: Entwicklung der Benutzeroberfläche sowie Integration und Tests MS5: Optimiertes Gesamtsystem mit Dokumentation und Abschluss der Software | 18.10.2026 18.12.2026 18.01.2027 21.02.2027 18.03.2027 |